Информация 
за отчетный период с 01.04.2019 по 30.06.2019 об исполнении ООО «Лес-Экспорт» поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

[bookmark: _GoBack]В отчетный период в рамках реализации проекта были заключены договоры аренды лесных участков от 05 июня 2019 года № 01/08/19 и № 02/08/19. Заключен договор 
на разработку проектов освоения лесов с Томским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг». Ориентировочный срок сдачи проектов освоения лесов на государственную экспертизу - июль 2019 года.
Приобретены:
- трактор ТЛП-4М-034-07 и часть противопожарного инвентаря, необходимого для комплектации пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, предусмотренного проектами освоения лесов по вышеуказанным договорам аренды лесных участков;
- техника, необходимая для начала строительства и ремонта дорог;
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны, необходимые для проживания людей при выполнении дорожных работ и подготовке к лесозаготовительному сезону 2019-2020 годов.
Объем инвестиций составил 34,12 млн. руб., что подтверждается прилагаемыми документами.



