Информация 
[bookmark: _GoBack]за III квартал 2019 года о реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» (ООО «Лес-Экспорт»)

В отчетный период в рамках реализации проекта были разработаны и прошли экспертизу проекты освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 05 июня 2019 года № 01/08/19 и № 02/08/19. 
Приобретены:
- трактор ТЛП-4М-034-07 и часть противопожарного инвентаря, необходимого 
для комплектации пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, предусмотренного проектами освоения лесов по вышеуказанным договорам аренды лесных участков;
- техника, необходимая для начала строительства и ремонта дорог;
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны, необходимые 
для проживания людей при выполнении дорожных работ и подготовке к лесозаготовительному сезону 2019-2020 годов.
Приобретенное оборудование в рамках создания лесозаготовительной инфраструктуры доставлено баржами до места проведения работ.
Объем освоенных инвестиций с начала реализации проекта составил 48,941 млн. руб., 
в том числе в отчетном периоде -  14,821 млн. руб.



