Информация 
за IV квартал 2019 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта 
Были разработаны и прошли экспертизу проекты освоения лесов к договорам аренды лесных участков от 05 июня 2019 года № 01/08/19 и № 02/08/19. Приобретены:
- трактор ТЛП-4М-034-07 и часть противопожарного инвентаря, необходимого для комплектации пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, предусмотренного проектами освоения лесов по вышеуказанным договорам аренды лесных участков;
- техника, необходимая для начала строительства и ремонта дорог;
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны, необходимые для проживания людей при выполнении дорожных работ и подготовке 
к лесозаготовительному сезону 2019-2020 годов.
Приобретенное оборудование в рамках создания лесозаготовительной инфраструктуры доставлено баржами до места проведения работ.
В отчетный период 
[bookmark: _GoBack]Приобретены (дополнительно):
- техника необходимая для строительства и ремонта дорог;
- техника, необходимая для начала лесозаготовок;
- инвентарь, оборудование, бытовые принадлежности, необходимые для проживания людей.
Был подготовлен нижний склад, предназначенный для складирования сортимента на берегу р. Тым, площадью 20,6 га,  позволяющий произвести складирование для последующей отгрузки круглых лесоматериалов в объеме 40-50 тыс. куб. м.
На территории участка лесного фонда, арендуемого по договору аренды 
от 05.06.2019 № 02/08/19, начата заготовка древесины, а также частично выполнены работы по созданию объектов лесной инфраструктуры, предусмотренной Проектом освоения лесов. 
Объем заготовки древесины с начала реализации проекта составил 5500 куб. м, 
в том числе в отчетный период - 5500 куб. м.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 22.10.2019.
Разбивка по объектам капитального строительства концепцией проекта 
не предусмотрена.
