Доклад 
за I квартал 2020 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 330,959 млн. руб.
Приобретены:
- противопожарная техника и инвентарь;
- техника для строительства и ремонта дорог, лесозаготовок и вывозки древесины;
- техника для погрузки-разгрузки на нижнем складе.
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны для проживания людей при выполнении дорожных и лесозаготовительных работ;
Создан нижний склад, предназначенный для складирования сортимента на берегу р. Тым, площадью 20,6 га,  позволяющий произвести складирование для последующей отгрузки круглых лесоматериалов в объеме 40-50 тыс. куб. м. Создана база лесозаготовительного предприятия в п. Киевский Каргасокского района.
В отчетный период объем освоенных инвестиций составил 259,373 млн. руб. Приобретены (дополнительно):
- техника для строительства и ремонта дорог (оплачена частично);
- комплекс хлыстовой заготовки John Deere;
- два процессора LogMax 7000 XT на базе Doosan DX 260 LCA для обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты;
- техника для вывозки и складирования на нижнем складе (берегу) делового сортимента (частично оплачена). 
Внесены плановые платежи за комплекс сортиментной заготовки.
Вывезено и положено на берег для дальнейшей погрузки на баржи 19,4 тыс. куб. м древесины.
[bookmark: _GoBack]Продолжаются  работы по развитию лесоперерабатывающей инфраструктуры 
в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области в части подготовки места разгрузки барж и склада сырья.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 18.02.2020.
Мероприятия по созданию объектов капитального строительства на данном этапе реализации проекта не осуществлялись.
