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за III квартал 2020 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 640,634 млн. руб.
В отчетный период (3 квартал 2020 года) в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта были внесены лизинговые платежи за технику, необходимую для строительства и ремонта дорог на сумму 0,739 млн. руб.
Внесены лизинговые платежи за комплекс сортиментной заготовки на сумму 2,278 млн. руб.
Внесены лизинговые платежи за технику, необходимую для погрузки и вывозки на нижний склад (берег) делового сортимента на сумму 1,343 млн. руб.
Выполнено дооборудование Перегружателя VOLVO TRACK EC300DL комплектом стрелы для увеличения высоты укладки штабелей леса на Нижних складах стоимостью 2,541 млн. руб. 
Приобретен перегружатель DOOSAN DX260LCA стоимостью 17,693 млн. руб., необходимый для отгрузки сортимента с верхнего склада. 
Приобретен бульдозер SHANTUI SD16 стоимостью 10,648 млн. руб., необходимый для содержания и строительства лесовозных дорог, а также содержания нижних складов.
Приобретен перегружатель вилочный DOOSAN D50SC-5 стоимостью 4,270 млн. руб., необходимый для перемещения пиломатериала на складе готовой продукции.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания Участников ООО «Лес–Экспорт» участником внесен натуральный вклад в имущество ООО «Лес–Экспорт», в виде земельных участков, зданий, лесопильного оборудования, сушильных камер, котельного оборудования на общую сумму 100 688 325 руб.
Ведется работа по оформлению второго склада делового сортимента на берегу р. Обь в районе с. Усть-Тым. 


