Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _____________ № _____________


Доклад 
за II квартал 2024 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 (ред. от 15.06.2023) «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 501,6 млн. руб. 
Во II квартале 2024 года: 
1) продолжена работа по монтажу оборудования по производству древесных брикетов, древесно-угольных брикетов (будет включено в измененную концепцию);
2) проведен подбор и заключены предварительные договоры на приобретение, аренду: 
– новой лесопильной линии по производству пиломатериалов высокого качества 
[bookmark: _GoBack](будет арендовано ООО «Сибирьлес» включено в измененную концепцию); 
– приобретение двух современных печей для производства древесного угля высокого качества (будет включено в измененную концепцию).
 3) продолжена работа по внесению изменений в проект. Планируемая подача документов на внесение изменений III квартал 2024 года.
