Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _____________ № _____________


Доклад 
за II квартал 2024 года об исполнении ООО «Монолит-строй» поквартального графика реализации проекта «Строительство завода по производству плит OSB (плита с ориентированной плоской стружкой)» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 (ред. от 15.06.2023) «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 5,0 млрд. руб. 
[bookmark: _GoBack]Мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта, исполнены в соответствии с поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта. В 4 квартале 2024 года планируется заключение договоров аренды лесных участков, а также приобретение дорожно-строительной техники, ввод завода в эксплуатацию. Заготовка древесины запланирована, в соответствии 
с поквартальным графиком, на 2025 год, после проведения мероприятий, запланированных на 4 квартал 2024 года.
