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Доклад 
[bookmark: _GoBack]за III квартал 2024года об исполнении ООО «Монолит-строй» поквартального графика реализации проекта «Строительство завода по производству плит OSB (плита с ориентированной плоской стружкой)»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 5,0 млрд. руб. 
Мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта, исполнены в соответствии с поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта. В IV квартале 2024 года планируется: 
– заключение договоров аренды лесных участков; 
– приобретение дорожно-строительной техники; 
– ввод завода OSB в эксплуатацию. 
Заготовка древесины запланирована, в соответствии с поквартальным графиком, 
на 2025 год, после проведения мероприятий, запланированных на IV квартал 2024 года.
