Приложение

к письму Департамента

лесного хозяйства Томской области

от _____________ № _____________

Доклад

за IV квартал 2024 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт»

поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий

в Александровском и Каргасокском районах Томской области.

Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименованиесоздаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).

С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 981,951 млн. руб.

За IV квартал 2024 года основные инвестиции представлены капитальными вложениями в лесоперерабатывающую инфраструктуру, а именно текущими лизинговыми платежами за технику и оборудование, такими как:

– машина для ремонта, содержания и строительства дорог ДМ-15Т;

– бульдозер SHANTUI SD16;

– автоматическая линия лесопиления Esterer WD GmbH;

– тягач специальный IVECO АМТ 633910.

На производственной площадке в г. Томске продолжается строительство здания для размещения лесопильного производства. Предприятие осуществляет заготовительные работы согласно плана зимнего лесозаготовительного сезона 2024-2025 гг.