Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _____________ № _____________


Доклад 
за I квартал 2025 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименованиесоздаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 987,029 млн. руб.
За I квартал 2025 года основные инвестиции представлены капитальными вложениями в лесоперерабатывающую инфраструктуру, а именно текущими лизинговыми платежами за технику и оборудование, такими как:
- автоматическая линия лесопиления Esterer WD GmbH. 
Мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта, исполнены.
[bookmark: _GoBack]На производственной площадке в г. Томске продолжается строительство здания 
для размещения лесопильного производства. Предприятие завершило зимний лесозаготовительный сезон 2024-2025 гг. в плановые сроки.
