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за II квартал 2025 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса). 
  С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 516,528 млн. руб. 
	ООО «Сибирьлес» 06.06.2025 в адрес Департамента лесного хозяйства Томской области направлен пакет документов по внесению изменений в проект «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» 
по выпуску экспортно-ориентированной лесопромышленной продукции» с последующей отправкой его на согласование в Рослесхоз.
	В настоящее время ООО «Сибирьлес» осуществляется доработка пакета документов, с учетом замечаний Рослесхоза на внесение изменений в концепцию проекта. 
	Объем заготовки древесины в II квартале 2025 года составил 27,105 тыс.куб.м, 
с начала реализации инвестиционного проекта 481,112 тыс.куб.м. В III квартале 2025 года планируется заключение договоров аренды лесных участков в размере 92,060 тыс. куб. м. По данным инвестора производственные мощности по выпуску древесного угля введены 
в эксплуатацию.
