Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов

на территории Томской области в 2025 году

Объем лесовосстановления в 2025 году запланирован на площади                45 323,64 га, из них искусственное – 683,22 га, комбинированное – 344,5 га и естественное – 44 295,92 га. Компенсационное на площади 193,22 га.

По состоянию на 17.09.2025 мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади 27 678,72 га, (61,06 % от годового плана).

- искусственное лесовосстановление проведено на площади – 322,14 га, или (47,1 % от годового плана).

- комбинированное лесовосстановление проведено на площади 74,9 га при плане 344,5 га (21,74 % от годового плана).

- естественное лесовосстановление проведено на площади – 927 281,68 га или 61,6 % от годового плана.

- агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 5 223,3 га 73,2 % от годового плана. Агротехнический уход за лесными культурами созданными в рамках «компенсационного» лесовосстановления проведены на площади 673,3 га при плане 756,03 га (89 %).

- отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса при плане 30 тыс. га проведены на площади 12,7 тыс. га (42,2 %).

- посев семян в лесных питомниках проведен на площади 2,74 га при плане 2,5 га. (109,6 %) от плана.

Также стоить отметить нововведения с 2025 года:

- Проект лесовосстановление подаются в соответствии с формой, утвержденной Правилами лесовосстановления и исключительно в форме электронного документа в формате XML, подписанным электронной подписью через федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (далее – ФГИС ЛК);

-Посадка лесных культур осуществляется не менее 30 % от общей площади  сеянцам, саженцами с закрытой корневой системой.

-Кроме того Обращаю внимание на то, что на постоянной основе необходимо:

-проводить в лучшие агротехнические сроки и в соответствии с проектом лесовосстановления работы по лесовосстановлению;

-использовать районированные семена лесных растений и сеянцы при выполнении работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению;

-информировать территориально расположенные лесничества о завершении работ по лесовосстановлению с целью проведения их приемки с составлением акта технической приемки и его подписания обеими сторонами;

-предоставлять проекты лесовосстановления в срок не позднее чем за 30 рабочих дней до начала проведении работ через портал государственных услуг;

-соблюдать нормы и требования технологии проведения работ                                          по лесовосстановлению;

-проводить агротехнические уходы за лесными культурами в количестве, предусмотренными проектами лесовосстановления, разработанным в соответствии с действующими правилами лесовосстановления.