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Доклад 
за IV квартал 2025 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в г.Томск 
и с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименованиесоздаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 1009,6 млн. руб.
За IV квартал 2025 года основные инвестиции представлены капитальными вложениями в лесоперерабатывающую инфраструктуру, такими как: 
-  текущие лизинговые платежи за технику и оборудование (автоматическая линия лесопиления Esterer WD GmbH);
Кроме того, в отчет за IV квартал 2025 г. внесены инвестиции и данные о вводе 
в эксплуатацию на объекты лесной инфраструктуры, приобретенные в III квартале 2024 г., такие как:
- Погрузчик фронтальный SHANTUI SL50W-2 с ковшом и лесным захватом стоимостью 2,5 млн. руб.;
-   Щеповоз стоимостью 2,977 млн. руб.
В отчетном периоде 2025 г. был заключен договор аренды лесного участка 
№ 0085.69.2025 от 06.11.2025 г., в связи с чем, объем расчетной лесосеки по проекту достиг планового значения в размере 777,16 тыс. куб. м.
На производственной площадке в г. Томске введено в эксплуатацию здание 
для размещения лесопильного производства. Предприятие, с ноября 2025 г., осуществляет заготовку лесного сырья в рамках зимнего лесозаготовительного сезона 2025-2026 гг.
