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Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596  
«О долгосрочной государственной экономической политике»
за III квартал 2016 года в соответствии с мероприятиями, определенными распоряжением Губернатора Томской области от 18.07.2013 № 245-р
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	1.
	Под-пункт а) пункта 1
	01.01.
2020
	Создание и модерниза-ция высокопро-изводи-тельных рабочих мест
	1. ООО «Томлесдрев» реализует проект строительства завода по производству древесно-стружечных плит (ДСП), мощностью 350 тыс. куб. м плиты в год. Стоимость проекта - 6,2 млрд. рублей. Проект предполагает создание 243 рабочих места. В настоящее время осуществлен технологический запуск нового производства, производится выпуск пробных партий продукции. Официальный запуск завода запланирован 
на 26.10.2016.
2.  ЗАО «Роскитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь» реализуют инвестиционный проект «Создание лесопромышленного парка в г. Асино». Генеральный инвестор - китайская авиастроительная корпорация AVIC в лице дочерней структуры AVIC-Forestry. Предполагается создание комплекса лесопромышленных производств (производства пиломатериалов, МДФ, ДСП, шпона, фанеры, ламината, мебели).

Общий объём инвестиций (включая инфраструктурные объекты) за период 
2012-2022 годы составит около 32,4 млрд. рублей. Всего по проекту планируется создать 5,5 тысяч рабочих мест. В феврале 2015 года состоялся официальный запуск завода по производству фанерного шпона, мощностью 100 тыс. куб. м в год. Во II квартале 2016 года введен 
в эксплуатацию завод лесопиления, мощностью 220 тыс. куб. м в год. Промышленной территории ЗАО «Роскитинвест» в г. Асино сроком на 10 лет присвоен региональный статус частного промышленного парка «Асиновский лесопромышленный парк», который внесен в реестр промышленных (индустриальных) парков 
в Томской области (распоряжение Администрации Томской области от 08.08.2016 № 552-ра).

Осуществлен технический запуск завода МДФ, мощностью 200 тыс. куб. м плиты в год. Выход на 100% загрузку производства планируется в 2017 году. Начат монтаж технологического оборудования линии ламинирования в составе производства МДФ, плановый пуск линии – IV квартал 2016 года. Продолжены работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры 
на промышленной площадке Асиновского лесопромышленного парка.
	См. примечание 1

	2.
	Подпункт г) пункта 1
	01.01.2018
	Увеличение производи-тельности труда в 1,5 раза относитель-но уровня 2011 года
	К 2025 году на территории Томской области будет сформирован крупный лесопромышленный кластер 
на базе технологий по комплексной переработке древесины. Основное направление - производство продукции лесопереработки с высокой добавленной стоимостью (древесные плиты и фанера различного назначения). 

Производительность труда к 2018 году увеличится более чем в 2 раза (с 0,9 млн. руб. на 1 занятого 
в лесопромышленном комплексе в базовом 2011 году 
до 2,1 млн. руб.). 
	См. примечание 2


Примечания: 
1. Данный статистический показатель  в соответствии с Планом деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013 – 2018 годы рассчитывается ежегодно (за прошедший год) один раз в год в марте (в августе уточняется). Отраслевое (подраздел DD) пороговое значение по среднемесячной заработной плате составило 
в 2015 году 35561 рублей по многотерриториальным предприятиям 
и 33590 – по монотерриториальным предприятиям. В 2015 году количество высокопроизводительных рабочих мест составило 564 единицы, из них 462 единиц – рабочие места крупных предприятий. Темп роста оценить не представляется возможным в связи 
с тем, что в 2014 году деревообрабатывающие предприятия не попали в статистический учет высокопроизводительных рабочих мест из-за превышения  отраслевого порогового значения к уровню среднемесячной заработной платы на предприятиях.
2. Статистическая информация об индексе производительности труда рассчитывается 
за год, предшествующий предыдущему в сентябре в целом по Томской области. В 2015 году расчетная производительность труда на одного человека, занятого 
в деревообработке, составила 1,9 млн. рублей. Темп роста к 2011 году - 163 %. 
